**Project Name: Green Leaf**

Minuta Meeting n°3

**Venerdì 4 Novembre 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 15:30  **Fine:** 17:10  **Luogo:** Discord  **Presenti:** Tutti | **Primary Facilitator:** Angelo Afeltra  **Timekeeper:** Raffaele Squillante  **Minute Taker:** Antonio Giametta  **Assenti:** Nessuno |

# 

# Obiettivo *(10/ 10 minuti):*

Il meeting viene convocato in seguito alla necessità di revisionare insieme al team lo stato di avanzamento dei task assegnati riguardanti requisiti funzionali, use cases e scenari.

Verranno inoltre trattati i seguenti argomenti:

# Definizione del Logo del Progetto;

# Utilizzo di Trello;

# Comunicazioni (*5/ 10 minuti*):

Saranno comunicate al team:

* Procedure per la stesura della minuta
* Procedure per la mansione di timekeeper

1. **Status** *(5/10 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[1]** | Scenari e casi d’uso P[1.22] | 31/10/22 | Alta | Alessandro  Borrelli | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[2]** | Scenari e casi d’uso P[1.7] | 31/10/22 | Alta | Vincenzo  Cerciello | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[3]** | Scenario P[1.8] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[4]** | Scenario P[1.9] | 31/10/22 | Alta | Mirko  Vitale | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[5]** | Scenario  P[1.10] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[6]** | Scenario P[1.11] | 31/10/22 | Alta | Vincenzo  Cerciello | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[7]** | Scenario P[1.12] | 31/10/22 | Alta | Alessandro  Borrelli | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[8]** | Scenario P[1.13] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[1.14] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[1.15] | 31/10/22 | Alta | Mirko  Vitale | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[1.20] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | Open | 06/11/22 | Revisionato |
| **AI[8]** | Scenario P[1.21] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | Open | 06/11/22 | Revisionato |

1. **Discussioni** *(60/ 60 minuti)*:

* **I[0] Revisione Requisiti Funzionali e divisione in Macro-Categorie**
  + **P[0.1] *Gestione Utenti***
    - **P[0.1.1]** Autenticazione
    - **P[0.1.2]** Registrazione Utenti
    - **P[0.1.3]** Registrazione Operatore
    - **P[0.1.4]** Cancellazione Utente
    - **P[0.1.5]** Cancellazione Operatore
    - **P[0.1.6]** Logout
  + **P[0.2] *Sensibilizzazione*** 
    - **P[0.2.1]** Calcolo CO2 causata
    - **P[0.2.2]** Visualizzazione video formazione
    - **P[0.2.3]** Monitoraggio inquinamento
    - **P[0.2.4]** Previsione inquinamento
  + **P[0.3] *Adozione Albero***
    - **P[0.3.1]** Selezione Albero
    - **P[0.3.2]** Generazione Regalo
    - **P[0.3.3]** Riscatto Regalo
    - **P[0.3.4]** Checkout
  + **P[0.4] *Informazioni Alberi***
    - **P[0.4.1]** Visualizzazione alberi adottati
    - **P[0.4.2]** Visualizzazione CO2 catturata
    - **P[0.4.3]** Visualizzazione stato dell’albero
    - **P[0.4.4]** Geolocalizzazione albero
  + **P[0.5] *Gestione Piantumazioni***
    - **P[0.5.1]** Inserimento piantumazione albero
    - **P[0.5.2]** Visualizzazione piantumazioni da effettuare
  + **R[0]** Adozione dei requisiti contenuti in P[0.1], P[0.2], P[0.3], P[0.4], P[0.5] perché unica soluzione proposta.
* **I[1] *Revisione Scenari***
  + **P[1.1]** Riscrittura di tutti gli scenari consegnati in seguito a revisione collettiva.
  + **R[1.1]** Perché necessario.
* **I[2] *Revisione Use Cases***
  + **P[1.1]** Riscrittura di tutti gli use cases consegnati in seguito a revisione collettiva.
  + **R[1.1]** Perché necessario.
* **I[3] Logo**
  + **P[3.1]** Assegnare a Michela Faella la responsabilità della scelta di:
    - **P[3.1.1]** Scelta Palette Colori
    - **P[3.1.2]** Elaborazione di 3 bozze di logo
* **I[4] Trello**
  + **P[4.1]** Adozione dello strumento secondo indicazione dei PM
  + **R[4.1]** perché unica proposta
* **I[5] Minute Taker e Timekeeper**
  + **P[5.1]** Dal prossimo meeting sarà compito dei team member assumere i ruoli di Minute Taker e Timekeeper

1. **Wrap up** (*8/10 minuti):*

Inizio in ritardo a causa delle avverse condizioni meteo che han causato diversi problemi di trasporto.

Assegnati i seguenti Action Item:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[1]** | Scenari e casi d’uso P[0.2.1] | 31/10/22 | Alta | Alessandro  Borrelli | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[2]** | Scenari e casi d’uso P[0.3.1] | 31/10/22 | Alta | Vincenzo  Cerciello | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[3]** | Scenario P[0.4.1] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[4]** | Scenario P[0.4.2] | 31/10/22 | Alta | Mirko  Vitale | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[5]** | Scenario  P[0.4.3] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[6]** | Scenario P[0.4.4] | 31/10/22 | Alta | Vincenzo  Cerciello | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[7]** | Scenario  P[0.5.1] | 31/10/22 | Alta | Alessandro  Borrelli | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenario P[0.5.2] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[0.2.3] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[0.2.4] | 31/10/22 | Alta | Mirko  Vitale | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[0.3.2] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenario P[0.3.3] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | Open | 06/11/22 | Da rifare |
| **AI[9]** | Palette Colori e Logo | 04/11/22 | Alta | Michela Faella | Open | 06/11/22 |  |

1. **Data, ora e Luogo del prossimo Meeting** (2/2 minuti):

Meeting a distanza su Discord, Martedì 8 Novembre alle ore 11:00.