**Project Name: Green Leaf**

Agenda Meeting n°4

**Martedì 8 Novembre 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 19:00  **Fine:** 20:00  **Luogo:** Discord | **Primary Facilitator:** Angelo Afeltra  **Timekeeper:** Vincenzo Cerciello  **Minute Taker:** Gerardo Napolitano |

# 

# Obiettivo *(tempo allocato: -- 5 minuti):*

Il meeting viene convocato in seguito alla necessità di revisionare insieme al team lo stato di avanzamento dei task assegnati riguardanti requisiti funzionali, use cases e scenari.

Verranno inoltre trattati i seguenti argomenti:

# Scelta del Logo del Progetto;

# Team Contract;

* Assegnazione nuovi task;
* Project Charter;
* Varie ed eventuali.

# Comunicazioni (*tempo allocato: -- 10 minuti*):

Saranno comunicate al team:

* Team Contract;
* Project Charter.

# Status *(tempo allocato: -- 10 minuti)*:

1. **Attività pianificate:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data prevista di completamento** | **Status** | **Note** |
| Creazione logo | Michela Faella | 8/11/2022 | C |  |
| Scenari e casi d’uso | Team | 8/11/2022 | C |  |

1. **Action items:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[1]** | Scenari e casi d’uso P[0.2.1] | 31/10/22 | Alta | Alessandro  Borrelli | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[2]** | Scenari e casi d’uso P[0.3.1] | 31/10/22 | Alta | Vincenzo  Cerciello | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[3]** | Scenario P[0.4.1] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[4]** | Scenario P[0.4.2] | 31/10/22 | Alta | Mirko  Vitale | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[5]** | Scenario  P[0.4.3] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[6]** | Scenario P[0.4.4] | 31/10/22 | Alta | Vincenzo  Cerciello | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[7]** | Scenario  P[0.5.1] | 31/10/22 | Alta | Alessandro  Borrelli | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenario P[0.5.2] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[0.2.3] | 31/10/22 | Alta | Michela  Faella | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[0.2.4] | 31/10/22 | Alta | Mirko  Vitale | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenari e casi d’uso P[0.3.2] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[8]** | Scenario P[0.3.3] | 31/10/22 | Alta | Gerardo  Napolitano | C | 08/11/22 | Da rifare |
| **AI[9]** | Palette Colori e Logo | 04/11/22 | Alta | Michela Faella | C | 08/11/22 |  |

# Discussione *(tempo allocato: -- 30 minuti)*:

* **I[1]**
  + Logo
* **I[2]**
  + Team Contract
* **I[3]**
  + Project Charter

1. **Wrap up** (*tempo allocato: -- 5 minuti):*

Fare sintesi delle conclusioni raggiunte, e Q&A con i PM.