**Project Name: Green Leaf**

Agenda Meeting n°5

**Mercoledì 16 Novembre 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 14:00  **Fine:** 16:00  **Luogo:** Università di Salerno,  Campus di Fisciano | **Primary Facilitator:** Angelo Afeltra  **Timekeeper:** Gerardo Napolitano  **Minute Taker:** Michela Faella |

# 

# Obiettivo *(tempo allocato: -- 5 minuti):*

Il meeting viene convocato in seguito alla necessità di revisionare insieme al team lo stato di avanzamento dei task assegnati riguardanti i primi due punti del RAD.

Verranno inoltre trattati i seguenti argomenti:

# Scelta del Logo del Progetto;

* Assegnazione nuovi task;
* Varie ed eventuali.

# Comunicazioni (*tempo allocato: -- 0 minuti*):

Non ci sono comunicazioni da fare al team

# Status *(tempo allocato: -- 60 minuti)*:

1. **Attività pianificate:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data prevista di completamento** | **Status** | **Note** |
| Stesura Capitoli  1-2 RAD | Team | 13/11/2022 | O |  |

1. **Action items:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[1]** | Activity Diagram e Use Case Diagram | 08/11/22 | Alta | Team | O | 13/11/22 |  |
| **AI[2]** | Stesura: Introduzione | 08/11/22 | Alta | Gerardo Napolitano | O | 13/11/22 | RAD.1 |
| **AI[3]** | Stesura: Sistema Corrente | 08/10/22 | Alta | Mirko Vitale | O | 13/11/22 | RAD.2 |
| **AI[4]** | Stesura: Usabilità e Interfaccia | 08/10/22 | Alta | Alessandro Borrelli | O | 13/11/22 | RAD.3.3.1  RAD.3.3.6 |
| **AI[5]** | Stesura: Affidabilità e Packaging | 08/10/22 | Alta | Vincenzo Cerciello | O | 13/11/22 | RAD.3.3.2  RAD.3.3.7 |
| **AI[6]** | Stesura: Prestazioni e Legali | 08/10/22 | Alta | Michela Faella | O | 13/11/22 | RAD.3.3.3  RAD.3.3.8 |
| **AI[7]** | Stesura: Supportabilità | 08/10/22 | Alta | Gerardo Napolitano | O | 13/11/22 | RAD.3.3.4 |
| **AI[8]** | Stesura: Implementazione | 08/10/22 | Alta | Michela  Faella | O | 13/11/22 | RAD.3.3.5 |
| **AI[9]** | Stesura: Sistema Proposto | 08/10/22 | Alta | Tutti | O | 13/11/22 | RAD.3.1 |

# Discussione *(tempo allocato: -- 30 minuti)*:

* **I[1]**
  + Logo
* **I[2]**
  + Date prossimi Meeting

1. **Wrap up** (*tempo allocato: -- 10 minuti):*

Fare sintesi delle conclusioni raggiunte, e Q&A con i PM.