

**Project Name: Green Leaf**

Agenda Meeting n°7

**Mercoledì 30 Novembre 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 14:00  **Fine:** 14:30  **Luogo:** Università di Salerno,  Campus di Fisciano | **Primary Facilitator:** Raffale Squillante  **Timekeeper:** Michela Faella  **Minute Taker:** Alessandro Borrelli |

# 

# Obiettivo *(tempo allocato: -- 2 minuti):*

Il meeting viene convocato in seguito alla necessità di revisionare insieme al team lo stato di avanzamento dei task assegnati riguardanti i primi punti del SDD.

Verranno inoltre trattati i seguenti argomenti:

* Varie ed eventuali.

# Comunicazioni (*tempo allocato: -- 0 minuti*):

Non ci sono comunicazioni da fare al team

# Status *(tempo allocato: -- 20 minuti)*:

1. **Attività pianificate:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data prevista di completamento** | **Status** | **Note** |
| Stesura iniziale SDD | Team | 29/11/2022 | O | SDD |

1. **Action items:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[1]** | Stesura Introduzione e Scopo del Sistema | 25/11/22 | Alta | Team | O | 29/11/22 |  |
| **AI[2]** | Affidabilità | 25/11/22 | Alta | Alessandro Borrelli | O | 29/11/22 |  |
| **AI[3]** | Usabilità | 25/11/22 | Alta | Alessandro Borrelli | O | 29/11/22 |  |
| **AI[4]** | Prestazioni | 25/11/22 | Alta | Vincenzo Cerciello | O | 29/11/22 |  |
| **AI[5]** | Supportabilità | 25/11/22 | Alta | Vincenzo Cerciello | O | 29/11/22 |  |
| **AI[6]** | Packaging | 25/11/22 | Alta | Michela Faella | O | 29/11/22 |  |
| **AI[7]** | Legali | 25/11/22 | Alta | Michela Faella | O | 29/11/22 |  |
| **AI[8]** | Latenza | 25/11/22 | Alta | Gerardo Napolitano | O | 29/11/22 |  |
| **AI[9]** | Robustezza | 25/11/22 | Alta | Gerardo Napolitano | O | 29/11/22 |  |
| **AI[10]** | Implementazione | 25/11/22 | Alta | Mirko Vitale | O | 29/11/22 |  |
| **AI[11]** | Interfaccia | 25/11/22 | Alta | Mirko Vitale | O | 29/11/22 |  |
| **AI[12]** | Decomposizione in Sottosistemi | 25/11/22 | Alta | Team | O | 29/11/22 |  |
| **AI[13]** | Stesura da SDD.1 a SDD.3.2.1 | 25/11/22 | Alta | Team | O | 29/11/22 |  |
| **AI[14]** | Stesura da SDD.3.3 a SDD.3.4 | 25/11/22 | Alta | Team | O | 02/12/22 |  |
| **AI[15]** | Stesura da SDD.3.5 a SDD.4 | 25/11/22 | Alta | Team | O | 05/12/22 |  |

# Discussione *(tempo allocato: -- 5 minuti)*:

* **I[1]**
  + Eventuali nuove assegnazioni

1. **Wrap up** (*tempo allocato: -- 2 minuti):*

Fare sintesi delle conclusioni raggiunte, e Q&A con i PM.